КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ ЕРМАКОВСКИЙ  РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ  ГРИГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 мая 2017 года                       с.Григорьевка                         №  24 - п

Об утверждении плана мероприятий по предупреждению, недопущению и ликвидации несанкционированных свалок на территории Григорьевского сельсовета на 2017 год.

С целью проведения превентивных мер по недопущению санитарно-эпидемиологического загрязнения на территории Григорьевского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по предупреждению, недопущению и ликвидации несанкционированных свалок на территории Григорьевского сельсовета на 2017 год. (Приложение №1).

2. Подготовиться к проведению мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок их предупреждению и недопущению.

3. Рекомендовать владельцам индивидуальных домов, руководителям предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории Григорьевского сельсовета, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности организовать уборку закрепленной и прилегающей территории.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава администрации                                                  И.В. Изместьев

Приложение №1

к постановлению администрации

Григорьевского сельсовета

от 12.05.2017 года №   24 - п

План мероприятий по предупреждению, недопущению и ликвидации несанкционированных свалок на территории Григорьевского сельсовета на 2017 год

| № п/п | Мероприятия | Ответственный | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комиссионное обследование территории на наличие несанкционированных свалок | Глава администрации | март 2017 г. |
| 2 | Разработка графиков ликвидации несанкционированных свалок поселений (при обнаружении таковых). | Глава администрации | март 2017 г. |
| 3 | Ликвидация несанкционированных свалок | Глава администрации | апрель – май 2017 г. |
| 4 | Проведение месячника по благоустройству территории поселения | Глава администрации | апрель - май 2017 г. |
| 5 | Проведение разъяснительной работы с населением на сходах граждан, по вопросу обращения с ТБО (о запрете сжигания, несанкционированного складирования ТБО, о негативных экологических последствиях, рисках для здоровья и социального благополучия как следствие несоблюдения норм обращении с отходами. | Глава администрации | март - июнь 2017 г. |
| 6 | Осуществление контроля за соблюдением Правил санитарного содержания территории, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории Григорьевского сельсовета. | Администрация | Ежемесячно |
| 7 | Представление отчетов о ликвидации несанкционированных свалок в администрацию Ермаковского района | Глава администрации | Еженедельно |