РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ЕРМАКОВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГРИГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.03.2019года    с. Григорьевка    №   17- п

«Об обеспечении безаварийного

пропуска паводковых вод в весенний

паводковый период 2019 года».

В соответствии со ст.14, п.8 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», № 68 «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 года, постановлением Совета администрации Красноярского края  № 92-П  «О территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края» от 15.04.2004 года, Законом Красноярского края от 10.02.2000 г. № 9-631 «О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» руководствуясь Уставом Григорьевского сельсовета, в целях проведения мероприятий по защите и обеспечению жизнедеятельности населения сел, сохранности объектов предприятий и материально-технических ресурсов во время весеннего и летне-осенних паводковых вод на территории Григорьевского сельсовета,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить состав противопаводковой комиссии Григорьевского сельсовета (приложение № 1).

- Утвердить план основных мероприятий по предотвращению затопления населенных пунктов Григорьевского  сельсовета, других объектов жизнедеятельности, расположенных на территории Григорьевского сельсовета во время весеннего и летне-осеннего паводка (приложение № 2).

- Утвердить список улиц, список граждан попадающих в вероятную зону  затопления    во    время    весеннего    паводка    2019   года, (приложение № 3)

4. Утвердить схему оповещения населения при возникновении угрозы

затопления территории  Григорьевского сельсовета, (приложение № 4)

5. Возложить на противопаводковую комиссию рассмотрение вопросов

о координации работ для подготовки к безаварийному пропуску

паводковых вод, предупреждению и ликвидации возможности

неблагоприятных последствий весеннего половодья  и летне-осенних

паводков.

6. Ответственным за обеспечение безаварийного пропуска паводковых

вод назначить главу администрации Леоненко С.Н.

7. Контроль за выполнением  данного постановления оставляю за собой.

8. Постановление вступает в силу со дня  его официального опубликования «обнародования».

Глава администрации

Григорьевского сельсовета     С. Н. Леоненко

Приложение №1

к постановлению  главы администрации

Григорьевского сельсовета

№ 17- п от 11.03.2019г.

СОСТАВ

противопаводковой комиссии Григорьевского сельсовета.

Председатель комиссии:

  - Леоненко С.Н. -    глава администрации Григорьевского сельсовета.

Заместитель председателя комиссии:

  - Есаулова К.В.. -  ведущий специалист администрации Григорьевского сельсовета.

Члены комиссии:

  - Штейнберг О.В. - работник ВУС;

  - Горн В.Л - электрик;

  - Вагнер О.А.- фельдшер ФП;

  - Гостева Т.И.- директор МБУ «Народный дом»;

  - Бабичев А.И. – участковый уполномоченный полиции;

  - Доробалюк Ю.А.- зав. вет. пунктом п. Танзыбей;

  - Масенцова М.В. – специалист 1 кат. администрации Григорьевского сельсовета;

  - Соколова Е.А. – гл. бухгалтер администрации Григорьевского сельсовета;

  - Сарбаева Т.В. - заведующая дет. садом

  - Гончаров А.Л.- сотрудник гидрологического водомерного поста.

Приложение № 2

к постановлению

главы администрации

Григорьевского сельсовета

№  17-- п от 11.03.2019 г.

основных противопаводковых мероприятий на

территории Григорьевского сельсовета на 2019 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Очистка от снега улиц, кюветов, канав. | 23.03.2019 | Леоненко С.Н. |
|  | Информирование населения о подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод в 2018 году | 15.04.2019 | Есаулова К.В. Штейнберг О.В. |
|  | Контроль за состоянием гидротехнических сооружений: Дамбы на р. Кебеж в с. Григорьевка | Постоянно | Леоненко С.Н. |
|  | Подготовка списка граждан вероятных зон затопления в т.ч. детей, инвалидов, престарелых. | До 25.03.2019 г. | Есаулова К.В. Масенцова М.В. |
|  | Контроль за состоянием санитарно-эпидемиологической обстановки. | Постоянно | Гончарова Е.Г. совместно с членами комиссии. |
|  | Выявление и взятие на контроль лиц, нуждающихся в посторонней помощи в случае эвакуации. | До 20.03.2019 г. | Гостева Т.И |
|  | Подготовка техники для эвакуации людей. | До 20.03.2019 г. | Артемьев Д.И. |
|  | Подготовка автотракторной техники для вывозки скота и личных вещей из зоны затопления. | До 10.04.2019 г. | Мартыненко Ю.Т Штейнберг А.В. Жиндеев А.Н |
|  | Подготовка мест для размещения эвакуированных. | До 15.04.2019 г. | Леоненко С.Н. Есаулова К.В. |
|  | Организация дежурства ответственных лиц администрации сельсовета в выходные и праздничные дни и в период паводка. | По необходимости. | Леоненко С.Н. совместно с работниками администрации |
|  | Ежедневные доклады о состоянии паводковой обстановки в ЕДДС по Ермаковскому району | В период паводка. | Леоненко С.Н. совместно с дежурными. |
|  | Оказание медицинской помощи населению, пострадавшему в результате паводка | В период паводка | Вагнер О.А |
|  | Установка контрольных постов наблюдения за поднятием уровня воды в реке Кебеж. | До 10.04.2019 г. | Гончаров А.Л. |
|  | Мероприятия по пресечению случаев мародёрства, краж и обеспечению сохранности имущества граждан, предприятий и организаций. | В период паводка в случае подтопления и эвакуации жителей | Бабичев А.И. |
|  | Освещение хода выполнения плана основных противопаводковых мероприятий на территории Григорьевского сельсовета в 2018 году путем официального обнародования | Постоянно. | Работники администрации и члены противопаводковой комиссии. |

Приложение № 3

к постановлению

главы администрации

Григорьевского сельсовета

№ 17 - п 11.03.2019г.

Список улиц Григорьевского сельсовета,

попадающих в вероятную зону затопления

во время весеннего паводка 2019 года.

с. Григорьевка

1.ул.Набережная-объекты: жилые дома № 1, 2, 4, 6

2.ул.Заречная-объекты:жилые дома № 16, 17, 19

3.ул.Майская-объекты:жилые дома № 3, 5, 7,9,11,13-1, 13-2

4.ул.Мочалина-объекты:жилые дома № 39А, 42, 43,44,

46,49, 50, 51, 52, 55, 56-1, 56-2, 58,59,62,63,65,66,67,68,69, 70, 71-1, 71-2, 73-1, 75,76,77,78.

Список граждан Григорьевского сельсовета,

попадающих в вероятную зону затопления

во время весеннего паводка 2018 года.

с. Григорьевка:

- Мельников Д.М. г.р., ул. Набережная 4,

- Мартыненко Матрена Александровна-1938 г.р., ул. Заречная 16

- Сырина Анна Анатольевна – 1972 г.р., ул. Заречная 19,

- Сырина Алёна Евгеньевна – 2001 г.р., ул. Заречная 19,

- Сырина Юлия Евгеньевна – 1999 г.р., ул. Заречная 19,

- Фурманова Ольга Николаевна-1964 г.р., ул. Майская 3,

- Пивсаева Галина Сергеевна-1967 г.р., ул. Майская 7,

- Пивсаев Олег Денисович-1983 г.р., ул. Майская 7,

- Коротких Роман Александрович-1979 г.р., ул. Майская 9,

- Штейнберг Олеся Викторовна-1982 г.р., ул. Майская 11,

- Штейнберг Анастасия Дмитриевна-2014 г.р., ул. Майская 11,

- Штейнберг Богдан Дмитриевич-2014 г.р., ул. Майская 11,

- Рыбаков Василий Анатольевич-1957 г.р., ул. Майская 13-1,

- Рыбакова Ирина Аркадьевна-1961 г.р., ул. Майская 13-1,

- Рыбаков Денис Васильевич-1980 г.р., ул. Майская 13-1,

- Рыбаков Иван Васильевич-1986 г.р., ул. Майская 13-1,

- Астанина Юлия Олеговна-1989г.р., ул. Мочалина 39А,

- Мазалов Никита Олегович-2000 г.р., ул. Мочалина 39А,

- Мазалов Владимир Олегович – 1990 г.р., Мочалина 39А,

- Астанин Илья Юрьевич – 1986 г.р., Мочалина 39А,

- Астанин Родион Ильич – 2011г.р., Мочалина 39А,

- Астанина Марьяна Ильинична – 2017 г.р., Мочалина 39А,

- Тенсин Анатолий Григорьевич-1949 г.р., ул. Мочалина 43,

- Тенсина Прасковья Никитьевна-1951 г.р., ул. Мочалина 43,

- Тенсин Евгений Анатольевич – 1976 г.р., ул. Мочалина 43

- Демина Татьяна Павловна – 1969 г.р, Мочалина, 44

- Демин Андрей Сергеевич – 1979 г.р., ул. Мочалина, 44,

- Демина Ольга Сергеевна – 1996 г.р., ул. Мочалина, 44,

- Демина Милана Александровна – 2016 г.р. ул. Мочалина, 44,

- Демина Вероника Александровна – 2013 г.р., ул. Мочалина, 44

- Михайлова Оксана Викторовна – 1966 г.р., ул. Мочалина, 45

- Ширяев Александр Анатольевич – 1996 г.р., ул. Мочалина, 45

- Ширяева Тамара Анатольевна – 1997 г.р., ул. Мочалина, 45

- Михайлов Александр Михайлович – 1955 г.р., ул. Мочалина, 45

- Есиков Антон Игоревич -1989 г.р., ул. Мочалина 46,

- Мотрюк Людмила Николаевна - 1947 г.р., ул. Мочалина 46,

- Вялкова Екатерина Васильевна-1982 г.р., ул. Мочалина 46,

- Вялков Сергей Викторович – 2008 г.р., ул. Мочалина 46

- Аёв Александр Сергеевич – 2017г.р., ул. Мочалина 46

- Вялков Михаил Викторович – 2018 г.р. ул. Мочалина 46

- Жиндеев Андрей Николаевич-1965 г.р., ул. Мочалина 49,

- Жиндеева Наталья Анатольевна-1967 г.р., ул. Мочалина 49,

- Жиндеев Евгений Андреевич-1995 г.р., ул. Мочалина 49,

- Аёв Сергей Викторович – 1981 г.р., ул. Мочалина 50,

- Евтифеев Иван Евграфович-1944 г.р.,ул.Мочалина 51,

- Евтифеева Альбина Сергеевна-1946 г.р.,ул.Мочалина 51,

- Горбунов Анатолий Николаевич – 1952 г.р., ул. Мочалина 52,

- Горбунова Валентина Дмитриевна – 1955 г.р., ул. Мочалина 52,

- Байновский Николай Михайлович-1966 г.р.,ул.Мочалина 55,

- Байновская Анна Витальевна-1966 г.р.,ул.Мочалина 55,

- Байновский Николай Николаевич-1991 г.р.,ул.Мочалина 55,

- Байновский Михаил Николаевич – 1989г.р., ул. Мочалина 55,

- Чупина Вероника Евгеньевна – 1988 г.р., ул. Мочалина 56-1,

- Пинегина Диана Васильевна – 2006 г.р., ул. Мочалина 56-1,

- Чупин Виктор Андреевич – 2008 г.р., ул. Мочалина 56-1,

- Чупина Ирина Петровна – 2016 г.р., ул. Мочалина 56-1,

- Сергеева Надежда Михайлова-1939 г.р.,ул.Мочалина 56-2,

- Топоев Алексей Михайлович-1977 г.р.,ул.Мочалина 58,

- Топоева Олеся Николаевна-1979 г.р.,ул.Мочалина 58,

- Топоева Екатерина Алексеевна-2005 г.р.,ул.Мочалина 58,

- Топоев Никита Алексеевич-2003 г.р.,ул.Мочалина 58,

- Топоев Михаил Алексеевич-2008 г.р.,ул.Мочалина 58,

- Топоев Тимофей Алексеевич-2013 г.р.,ул.Мочалина 58,

- Топоев Алексей Алексеевич-2014 г.р.,ул.Мочалина 58

- Топоев Савелий Алексеевич – 2016 г.р., ул. Мочалина, 58,

- Топоева Ксения Алексеевна – 2018 г.р., ул. Мочалина, 58,

- Микова Татьяна Петровна – 1962 г.р., ул. Мочалина, 58,

- Салчак Ирина Витальевна – 1982 г.р., ул. Мочалина, 58,

- Макаров Сергей Иванович-1955 г.р., ул.Мочалина 59,

- Макарова Наталья Николаевна-1957 г.р.,ул.Мочалина 59,

- Кораблев Юрий Алексеевич-1975 г.р.,ул.Мочалина 62,

- Черепанова Надежда Викторовна – 1965 г.р., ул. Мочалина, 62

- Черепанов Роман Валерьевич – 1989 г.р., ул. Мочалина, 62

- Шутова Елена Ивановна – 1968 г.р., ул. Мочалина, 63

- Шувалова Анастасия Сергеевна – 1997 г.р., ул. Мочалина, 63

- Шакирова Валентина Никитьевна-1931 г.р.,ул.Мочалина 65,

- Лакомская Дина Сергеевна-1974 г.р.,ул.Мочалина 66,

- Лакомский Станислав Иванович-1963 г.р.,ул.Мочалина 66,

- Сергиенко Тамара Викторовна-1949 г.р.,ул.Мочалина 67,

- Рыбаков Сергей Валентинович-1987 г.р.,ул.Мочалина 67,

- Ильина Тамара Серафимовна-1957 г.р.,ул.Мочалина 69,

- Гончаров Леонид Алексеевич-1961 г.р.,ул.Мочалина 69,

- Фурманов Петр Андреевна – 1931 г.р., ул.Мочалина 70,

- Фурманов Николай Петрович – 1964 г.р., ул.Мочалина 70,

- Трушников Николай Николаевич – 1984 г.р., ул.Мочалина 71-1,

- Гуриненко Юрий Александрович – 1992г.р., ул.Мочалина 71-2,

- Горбунов Владимир Юрьевич – 1963 г.р., ул.Мочалина 71-2,

- Абдулаева Сона Нусрат-кызы -2000 г.р., ул.Мочалина 71-2,

- Деревянкина Наталья Сергеевна – 1977г.р., ул.Мочалина 73-1,

- Деревянкина Елена Руслановна – 1995 г.р., ул.Мочалина 73-1,

- Яцкевич Мария Яковлевна-1959 г.р.,ул.Мочалина 75,

- Ширяев Анатолий Федорович – 1967 г.р., ул.Мочалина 76,

- Уланова Надежда Николаевна-1976 г.р.,ул.Мочалина 76,

- Уланов Егор Владимирович-1997 г.р.,ул.Мочалина 76,

- Арапчаев Владимир Алимович-1963 г.р.,ул.Мочалина 77,

- Арапчаев Василий Акимович-1973 г.р.,ул.Мочалина 77,

- Матюшина Светлана Николаевна-1976 г.р.,ул.Мочалина 77,

- Арапчаева Екатерина Владимировна-2003 г.р.,ул.Мочалина 77,

- Арапчаев Ярослав Владимирович-2011 г.р..ул.Мочалина 77,

- Матюшина Оксана Васильевна – 1995 г.р., ул.Мочалина 77,

- Матюшин Алексей Васильевич – 1994 г.р., ул.Мочалина 77,

- Втюрин Даниил Максимович – 2015 г.р., ул.Мочалина 77,

- Купцова Любовь Яковлевна-1947 г.р.,ул.Мочалина 78,

- Марченко Анатолий Михайлович- 1949 г.р.,ул.Мочалина 78.

Приложение № 4

к постановлению администрации

Григорьевского сельсовета

№  17 - п  от 11.03.2019г.

Схема оповещения при возникновении угрозы затопления

территории Григорьевского сельсовета.

Ответственные пожарные

Инструктора отдаленных  поселков

Жители с. Григорьевка

Леоненко Светлана Николаевна  -  Глава администрации Григорьевского сельсовета

Члены ДПД

МБОУ «Григорьевская

СОШ им. А.А. Воловика»

ЕДДС Ермаковского района

Телефон Главы администрации Григорьевского сельсовета-(25-4-34, 25-4-43).Члены ДПД после поступления сигнала о возникновении ЧС собираются и на закрепленном транспорте (автомобиль УАЗ 3962 Гос. № у 357мо) выезжают на место происшествия, для проведения спасательных мероприятий.

Ответственный Леоненко С.Н.

МБОУ «Григорьевская СОШ им. А.А. Воловика» подготавливает места для размещения пострадавших во время затопления  территории Григорьевского сельсовета, предоставляет помещения для приготовления пищи.

Ответственный Сагайдачная Н.В.